|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Radicado No.** | **Fecha** | **Remite** | **Destinatario** | **Asunto** | **Respuesta** |
| C ARI PAIPA - 2022 - 011 | 31 de Enero del 2023 | MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA  R.L. CONSORCIO ARI | JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA  SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA | SOLICITUD INFORMACIÓN COMPONENTE PGIO | Ninguna |
| C ARI PAIPA - 2022 - 012 | 31 de Enero del 2023 | MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA  R.L. CONSORCIO ARI | JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA  SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA | SOLICITUD INFORMACIÓN COMPONENTE AMBIENTAL | Ninguna |
| C ARI PAIPA - 2022 - 015 | 09 de Febrero del 2023 | MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA  R.L. CONSORCIO ARI | CAROLINA BOHORQUEZ R.  INTERVENTORIA | RESPUESTA A OFICIO BIL-2012-538-008 RECIBIDO EL DÍA 02 DE FEBRERO DE 2023 | Ninguna |
| C ARI PAIPA - 2022 - 018 | 20 de Febrero del 2023 | MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA  R.L. CONSORCIO ARI | CAROLINA BOHORQUEZ R.  INTERVENTORIA | DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES SOBRE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS PROPUESTAS | Ninguna |
| C ARI PAIPA - 2022 - 019 | 22 de Febrero del 2023 | MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA  R.L. CONSORCIO ARI | JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA  SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA | REITERACIÓN CATASTRO DE REDES DE ACUEDUCTO Y GAS NATURAL DENTRO DEL ALCANCE DEL PROYECTO. (pendiente componente de acueductos) | Recibido Parcialmente. |
| C ARI PAIPA - 2022 - 020 | 22 de Febrero del 2023 | MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA  R.L. CONSORCIO ARI | CAROLINA BOHORQUEZ R.  INTERVENTORIA JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA  SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA | DEFINICIÓN PUNTOS DE AMARRE PARA REPLANTEO TOPOGRÁFICO | Ninguna |
| C ARI PAIPA - 2022 - 021 | 24 de Febrero del 2023 | MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA  R.L. CONSORCIO ARI | CAROLINA BOHORQUEZ R.  INTERVENTORIA JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA  SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA | FALTA DE DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIÓN A LOS DISEÑOS ENTREGADOS | Ninguna |
| C ARI PAIPA - 2022 - 025 | 15 de Marzo del 2023 | MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA  R.L. CONSORCIO ARI | CAROLINA BOHORQUEZ R.  INTERVENTORIA JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA  SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA | SOLICITUD SUSPENSIÓN TEMPORAL CONTRATO DE OBRA 459 DE 2022 | Ninguna |
| C ARI PAIPA - 2022 - 029 | 10 de Abril del 2023 | MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA  R.L. CONSORCIO ARI | CAROLINA BOHORQUEZ R.  INTERVENTORIA JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA  SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA | ESTADO REINICIO DEL CONTRATO DE OBRA 459 DE 2022 | Ninguna |
| C ARI PAIPA - 2022 - 031 | 12 de Julio del 2023 | MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA  R.L. CONSORCIO ARI | CAROLINA BOHORQUEZ R.  INTERVENTORIA JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA  SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA | ESTADO REINICIO DEL CONTRATO DE OBRA 459 DE 2022 | Ninguna |
| C ARI PAIPA - 2022 - 034 | 22 de Agosto del 2023 | MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA  R.L. CONSORCIO ARI | FABIO ALBERTO MEDRANO REYES  Alcalde Municipio de Paipa | SOLICITUD REVISIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO DE OBRA Y/O TERMINACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO. ACTIVACIÓN DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. | Ninguna |
| C ARI PAIPA - 2022 - 036 | 28 de Agosto del 2023 | MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA  R.L. CONSORCIO ARI | JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA  SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA  FREDY LEAL MENDOZA INTERVENTORIA | SOLICITUD RESPUESTA FORMAL COMUNICACIONES EFECTUADAS | Ninguna |
| C ARI PAIPA - 2022 - 037 | 28 de Agosto del 2023 | MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA  R.L. CONSORCIO ARI | JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA  SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA  FREDY LEAL MENDOZA INTERVENTORIA | SOLICITUD INFORMACIÓN TÉCNICA AJUSTE DISEÑOS CONTRATO | Ninguna |
| C ARI PAIPA - 2022 - 038 | 06 de Septiembre del 2023 | MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA  R.L. CONSORCIO ARI | FREDY LEAL MENDOZA INTERVENTORIA | RESPUESTA OFICIO BIL-2012-538-053 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 – SOLICITUD CLARIDAD SOBRE REINICIO DE ACTIVIDADES DE OBRA | Ninguna |
| C ARI PAIPA - 2022 - 040 | 08 de Septiembre del 2023 | MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA  R.L. CONSORCIO ARI | JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA  SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA  FREDY LEAL MENDOZA INTERVENTORIA | RESPUESTA OFICIO No. 597 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 – RESPUESTA SOLICITUDES DE FECHAS 12 DE JULIO Y 26 DE AGOSTO DE 2023 | Ninguna |
| C ARI PAIPA - 2022 - 041 | 09 de Septiembre del 2023 | MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA  R.L. CONSORCIO ARI | FREDY LEAL MENDOZA INTERVENTORIA | SOLICITUD INFORMACIÓN EJECUCIÓN OBRAS POR PARTE DEL MUNICIPIO DE PAIPA | Ninguna |
| C ARI PAIPA - 2022 - 045 | 30 de Septiembre del 2023 | MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA  R.L. CONSORCIO ARI | JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA  SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA | RESPUESTA OFICIO No. 597 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 – RESPUESTA SOLICITUDES DE FECHAS 12 DE JULIO Y 26 DE AGOSTO DE 2023 | Ninguna |
| C ARI PAIPA - 2022 - 046 | 01 de Octubre del 2023 | MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA  R.L. CONSORCIO ARI | JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA  SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA  FREDY LEAL MENDOZA INTERVENTORIA | RESPUESTA OFICIO No. BIL-2012-538-063 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023 – REINICIO INMEDIATO DE LAS OBRAS | Ninguna |
| C ARI PAIPA - 2022 - 050 | 17 de Octubre del 2023 | MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA  R.L. CONSORCIO ARI | JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA  SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA  FREDY LEAL MENDOZA INTERVENTORIA | SOLICITUD ACTA COMITÉ VIRTUAL 02 DE OCTUBRE DE 2023 Y REITERACIÓN SOLICITUD REUNIÓN PRESENCIAL DEL PROYECTO | Ninguna |
| C ARI PAIPA - 2022 - 074 | 04 de Enero del 2024 | MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA  R.L. CONSORCIO ARI | JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES  SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA | SOLICITUD ESTADO ACTAS PARCIALES DE AVANCE DE OBRA No. 1 Y 2 | Ninguna |
| C ARI PAIPA - 2022 - 050 | 17 de Octubre del 2023 | MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA  R.L. CONSORCIO ARI | JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES  SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA  FREDY LEAL MENDOZA INTERVENTORIA | SOLICITUD DEFINICIÓN MATERIAL DE RELLENOS Y OBRAS ADICIONALES PARA CUNETAS. | Ninguna |
| C ARI PAIPA - 2022 - 075 | 04 de Enero del 2024 | MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA  R.L. CONSORCIO ARI | JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES  SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA  FREDY LEAL MENDOZA INTERVENTORIA | SOLICITUD DEFINICIÓN MATERIAL DE RELLENOS Y OBRAS ADICIONALES PARA CUNETAS.. | Ninguna |
| C ARI PAIPA - 2022 - 078 | 15 de Enero del 2024 | MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA  R.L. CONSORCIO ARI | JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES  SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA  FREDY LEAL MENDOZA INTERVENTORIA | OBSERVACIONES ANCHOS DE VÍA PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS.. | Ninguna |
| C ARI PAIPA - 2022 - 079 | 15 de Enero del 2024 | MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA  R.L. CONSORCIO ARI | JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES  SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA | SOLICITUD CERTIFICACIÓN EJECUCIÓN ACTIVIDADES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN LA VIGENCIA 2023 | Recibido Parcialmente |
| C ARI PAIPA - 2022 - 080 | 15 de Enero del 2024 | MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA  R.L. CONSORCIO ARI | FREDY LEAL MENDOZA INTERVENTORIA | REITERACIÓN SOLICITUD INFORMACIÓN EJECUCIÓN OBRAS POR PARTE DEL MUNICIPIO DE PAIPA VIGENCIA 2023 | Ninguna |
| C ARI PAIPA - 2022 - 086 | 29 de Enero del 2024 | MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA  R.L. CONSORCIO ARI | JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES  SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA  FREDY LEAL MENDOZA INTERVENTORIA | SOLICITUD INFORMACIÓN TRÁMITE Y PAGOS ACTAS PARCIALES No. 1, 2 Y 3 RECURSOS DPS Y ACTA PARCIAL FILTROS RECURSOS MUNICIPIO DE PAIPA. | Ninguna |
| C ARI PAIPA - 2022 - 087 | 29 de Enero del 2024 | MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA  R.L. CONSORCIO ARI | JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES  SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA  FREDY LEAL MENDOZA INTERVENTORIA | SOLICITUD SUSPENSIÓN TEMPORAL CONTRATO DE OBRA 459 DE 2022, POR FALTA DE DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES | Ninguna |
| C ARI PAIPA - 2022 - 089 | 31 de Enero del 2024 | MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA  R.L. CONSORCIO ARI | JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES  SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA  FREDY LEAL MENDOZA INTERVENTORIA | REITERACIÓN SOLICITUD REUNIÓN PRESENCIAL DEL PROYECTO | Ninguna |
| C ARI PAIPA - 2022 - 095 | 08 de Febrero del 2024 | MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA  R.L. CONSORCIO ARI | JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES  SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA  FREDY LEAL MENDOZA INTERVENTORIA | REITERACIÓN SOLICITUD SUSPENSIÓN TEMPORAL CONTRATO DE OBRA 459 DE 2022, POR FALTA DE DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES | Ninguna |
| C ARI PAIPA - 2022 - 096 | 08 de Febrero del 2024 | MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA  R.L. CONSORCIO ARI | FREDY LEAL MENDOZA INTERVENTORIA | SEGUNDA REITERACIÓN SOLICITUD INFORMACIÓN EJECUCIÓN OBRAS POR PARTE DEL MUNICIPIO DE PAIPA VIGENCIA 2023 | Ninguna |
| C ARI PAIPA - 2022 - 101 | 20 de Febrero del 2024 | MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA  R.L. CONSORCIO ARI | JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES  SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA  FREDY LEAL MENDOZA INTERVENTORIA | SEGUNDA REITERACIÓN SOLICITUD SUSPENSIÓN TEMPORAL CONTRATO DE OBRA 459 DE 2022, POR FALTA DE DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES | Ninguna |
| C ARI PAIPA - 2022 - 103 | 21 de Febrero del 2024 | MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA  R.L. CONSORCIO ARI | JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES  SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA | SOLICITUD CUMPLIMIENTO CLÁUSULA 8 DEL CONTRATO NO. 459 DE 2022 | Ninguna |
| C ARI PAIPA - 2022 - 109 | 28 de Febrero del 2024 | MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA  R.L. CONSORCIO ARI | JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES  SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA  FREDY LEAL MENDOZA INTERVENTORÍA | TERCERA REITERACIÓN SOLICITUD SUSPENSIÓN TEMPORAL CONTRATO DE OBRA 459 DE 2022, POR FALTA DE DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES | Respuesta parcial, mediante radicado 130-140 de fecha 05 de Marzo de 2024 ya que se informa por la supervisión que se realizó visita y que se entregará posteriormente parte de la información requerida. |
| C ARI PAIPA - 2022 - 110 | 05 de Marzo del 2024 | MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA  R.L. CONSORCIO ARI | GERMAN RICARDO CAMACHO BARRERA  ALCALDE  JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES  SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA | ACTIVIDADES PENDIENTES CONTRATO DE OBRA No. 459 DE 2022 | Ninguna |
| C ARI PAIPA - 2022 - 112 | 06 de Marzo del 2024 | MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA  R.L. CONSORCIO ARI | GERMAN RICARDO CAMACHO BARRERA  ALCALDE  JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES  SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA | INCUMPLIMIENTOS EJECUCIÓN CONTRATO NO. 459 DE 2022 | Ninguna |
| C ARI PAIPA - 2022 - 122 | 04 de Abril del 2024 | MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA  R.L. CONSORCIO ARI | JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES  SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA  FREDY LEAL MENDOZA INTERVENTORIA | SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA REINICIO No. 03 Y SOLICITUD PRÓRROGA No. 02 | Parcialmente. La interventoría corre traslado a la supervisión. |
| C ARI PAIPA - 2022 - 129 | 19 de Julio del 2024 | MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA  R.L. CONSORCIO ARI | JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES  SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA  FREDY LEAL MENDOZA INTERVENTORIA | SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA REINICIO No. 03 CONTRATO DE OBRA No. 459 DE 2022 | Ninguna |
| C ARI PAIPA - 2022 - 133 | 02 de Agosto del 2024 | MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA  R.L. CONSORCIO ARI | FREDY LEAL MENDOZA INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRACTUAL A PARTIR DEL ACTA DE REINICIO No. 03 DEL CONTRATO DE OBRA No. 459 DE 2022 | Ninguna |
| C ARI PAIPA - 2022 - 135 | 05 de Agosto del 2024 | MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA  R.L. CONSORCIO ARI | JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES  SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA  FREDY LEAL MENDOZA INTERVENTORIA | SOLICITUD RECORRIDO DE OBRA PARA RECIBO Y POSTERIOR LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 459 DE 2022 | Ninguna |
| C ARI PAIPA - 2022 - 137 | 08 de Agosto del 2024 | MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA  R.L. CONSORCIO ARI | JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES  SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA  FREDY LEAL MENDOZA INTERVENTORIA | REITERACIÓN SOLICITUD RECORRIDO DE OBRA PARA RECIBO Y POSTERIOR LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 459 DE 2022 | Ninguna |
| C ARI PAIPA - 2022 - 138 | 21 de Agosto del 2024 | MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA  R.L. CONSORCIO ARI | JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES  SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA  FREDY LEAL MENDOZA INTERVENTORIA | SEGUNDA REITERACIÓN SOLICITUD RECORRIDO DE OBRA PARA RECIBO Y POSTERIOR LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 459 DE 2022 | Ninguna |
| C ARI PAIPA - 2022 - 141 | 30 de Agosto del 2024 | MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA  R.L. CONSORCIO ARI | GERMAN RICARDO CAMACHO BARRERA  ALCALDE  JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES  SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA  FREDY LEAL MENDOZA INTERVENTORIA | TERCERA REITERACIÓN SOLICITUD RECORRIDO DE OBRA PARA RECIBO Y POSTERIOR LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 459 DE 2022 – SOLICITUD ACOMPAÑAMIENTO PROCESO LIQUIDACIÓN ENTES DE CONTROL | Ninguna |
| C ARI PAIPA - 2022 - 143 | 14 de Noviembre del 2024 | MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA  R.L. CONSORCIO ARI | FREDY LEAL MENDOZA INTERVENTORIA | SOLICITUD DE ACTAS RECIBO Y/O TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 459 DE 2022 | Ninguna |
| C ARI PAIPA - 2022 - 145 | 29 de Noviembre del 2024 | MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA  R.L. CONSORCIO ARI | FREDY LEAL MENDOZA INTERVENTORIA | REITERACIÓN SOLICITUD DE ACTAS RECIBO Y/O TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 459 DE 2022 | Ninguna |
| C ARI PAIPA - 2022 - 14 | 29 de Noviembre del 2024 | MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA  R.L. CONSORCIO ARI | FREDY LEAL MENDOZA INTERVENTORIA | ENTREGA PROCESO CONSTRUCTIVO ACTIVIDADES GARANTÍA OBRAS FILTROS. | Ninguna |
| C ARI PAIPA - 2022 - 147 | 12 de Diciembre del 2024 | MARÍA FERNANDA MORENO TRIANA  R.L. CONSORCIO ARI | FREDY LEAL MENDOZA INTERVENTORIA | SEGUNDA REITERACIÓN SOLICITUD DE ACTAS RECIBO Y/O TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 459 DE 2022 | El 19 de diciembre de 2024 se remite borrador de acta de terminación. |